实验室建设项目前期上交材料目录

- ***实验室项目申请书、论证报告及设备清单与实验项目对应表等相关材料（齐全、规范、不得遗漏）

- ***实验室项目设备市场询价表（需真实、完整，明确设备规格、询价单位、报价等核心信息）及单台套或批量金额达5万以上相应支撑材料（公司盖章询价函及成交记录等等）

- ***实验室项目20万元以上设备可行性报告（需结合教学需求，详细说明设备购置必要性、技术参数、应用场景及效益分析）

- ***实验室项目党政联席会会议记录（不少于2次，分别围绕项目建设内容、项目建设方案开展讨论，需有完整会议流程、明确意见及项目参与人员签字确认）

- 单位技术讨论会议记录及照片

- ***实验室项目建设承诺书；

- ***实验室项目主要参与人员廉洁承诺书（需所有主要参与人员签字确认，确保项目建设廉洁合规）

- 环境改造需求报告

实验室建设项目事中提交材料目录

- ***实验室项目管理表原件电子档及纸质档复印件（如与党委会通过方案有修改，附修改前后参数，修改处划线内标记）

- ***实验室项目采购需求论证复印件如与项目管理表有修改（如有修改，附修改前后参数，修改处划线内标记）

- ***实验室项目补充情况说明

- ***实验室项目到货清单、签收记录货物照片

实验室建设项目验收材料目录

- 项目中标通知书

- 实验室项目合同原件及电子扫描件

- 设备使用培训记录（现场图片、视频、培训教师签名）

- 项目初验收申请单及相关材料

- 项目终验相关资料