附件4-5

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  名  称：基于RFID系统的智慧图书馆建设

申  请  学  校：          吉首大学      （公章）

项 目 负 责 人：           谷遇春       （签名）

申  报  日  期：   2018   年  4  月  8  日

| 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  | 吉首大学 | 学校类别 | 综合类 |  |
|  | 详细地址 |  | 湖南省吉首市人民南路120号 | 邮政编码 | 416000 |  |
|  | 在校生数（人） |  | 23214 | 教职工总数（人） | 1480 |  |
|  | 其中：本／专科生 |  | 19063／2975 | 其中：专任教师 | 950 |  |
|  | 硕士生 |  | 1159 | 其中：教授 | 176 |  |
|  | 博士生 |  | 17 | 副教授 | 487 |  |
|  | 国家／省级重点学科数（个） |  |  | 0 ／ 5 |  |  |
|  | 国家／省部级重点研究基地（个） |  |  | 1 ／ 38 |  |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  | 132137.805 |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  | 75500 |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  | 569708.06 |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备(台) |  |  | 39 |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  | 2327.62 |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 教学实验平台建设项目 □ 科研平台建设项目 □ 实践基地建设项目 □ 公共服务体系建设项目 þ人才队伍建设项目 □ 重点学科建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  | 200 |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  | 谷遇春 |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 13974305955 |
|  | 项目内容(500字) 图书馆RFID智能管理系统分为“两个平台，九个子系统”，建成后预计将缓减提图书馆人员不足压力、延迟服务时间、增加服务窗口、提升服务效率。 RFID管理平台：  电子标签转换子系统：实现对图书标签、借书卡标签的关联与注销，架标、层标的注册与注销功能。同时提供图书查询、读者查询、RFID标签打印、日志查询功能。  馆员工作站子系统：包括流通工作站、标签转换和图书检索工作站，为图书馆工作人员日常图书借还、续借、检索等提供方便。  图书盘点子系统：实现对图书的顺架、盘点、上架、倒架、剔旧功能，同时提供对图书、书架的查询与定位。  图书安全监测子系统：对借阅图书进行合法性检测，当发现没有办理借阅手续的图书时，自动进行声光报警。  监控中心子系统：实现对RFID设备工作状态的实时监控，记录报警日志并控制RFID设备的运行；同时通过连接现场摄像头，实时监控现场情况。 RFID服务平台：  室内自助借还子系统：实现图书的自助借还与续借功能。  室外自助还书子系统：实现图书全天候自助还书与续借功能。  Web发布子系统：实现图书网上查询功能，同时图形化显示、定位图书所在位置。 SIP2接口子系统：实现与我馆自动化图书管理系统的无缝链接。 |  |  |  |  |  |

| 申请项目基本情况 | 资金安排(500字) 总计：200万 1; RFID智能图书标签; 给书刊粘贴标签; 89. 2; 标签黏贴和数据加工费; 用于标签黏贴和数据加工工作; 20. 3; RFID智能自助借还书机; 智能自助借还书; 18. 4; RFID双通道安全门禁; 双通道安全门禁; 9. 5; 标签转换装置（不含PC和条码枪）; 标签转换; 1.3. 6; 通用书车; 书车; 1.2. 7; RFID系统管理平台; 系统管理平台; 2. 8; 清大新洋系统平台对接; GLIS9.0平台费及6个自助对接; 8. 9; 馆员工作站（不含PC和条码枪）; 馆员工作站; 2.6. 10; 推车式智能盘点机; 资产盘点; 5. 11; RFID智能层、架标; 层、架标; 13. 12; 监控中心; 监控中心; 3. 13; 三维智能导航; 三维智能导航; 4.9. 14; 24小时室外还书机; 室外还书机; 10. 15; 一卡通系统对接; 一卡通系统对接; 3. 16; 配套环境改造; 环境改造; 10. |
| --- | --- |
|  | 预期效益(500字) 1、提高工作效率、降低人力资源成本，推动图书馆业务重组 一方面，将部分学历高、经验丰富的工作人员充实调整到有一定技术含量，具有高附加值，能够充分发挥人的智力资源的服务岗位上去，提高我馆服务的质量、层次和水平，提升和优化人员结构；另一方面，可使用自动借还机实现读者自助借阅与还书服务，不再需要设置专门的图书馆员管理进行服务，从国内具有RFID系统的高校图书馆来看，一般规模的高校图书馆至少可压缩10名左右流通工作人员。 2、营造舒适便捷环境，提升读者到馆率 图书自助借还、“一门制”的管理方式和“通体式”、“大开间”的馆舍空间呈现出的宽敞明亮、温馨舒畅、自由自主的氛围，能增强图书馆对读者的亲和力和吸引力，图书馆的利用率和图书流通率将会有较大提高。根据国内高校图书馆使用该系统的情况来看，在节省师生书刊借阅时间的同时，预计24小时RFID自助借还书机将承担80％的文献借还任务，到馆人次将比原来增加3倍、外借数量将增加2倍。 3、加强防盗监控能力 一方面，传统的磁条防盗系统常会出现诸如虚幻误报警、消磁不干净误报警等许多非真实被盗情况。而RFID门禁系统可以通过集成的阅读器来判断被检查图书是否为违规夹带或借阅记录遗漏图书，降低了漏报率和误报率；另一方面，RFID管理系统能够实现图书的快速清点，使图书馆海量资源能够有效管理和控制，保障国有资产安全。 |

高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。