000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 电力系统仿真与控制综合实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2018-2020年 |

2018年4月

目   录

- 一、建设现状	1

- 二、指导思想	5

- 三、总体目标	6

- 四、建设内容	10

- 五、建设资金预算及主要用途	14

- 六、建设项目实施组织及进度安排	14

- 七、预期效益分析	15

- 八、保障措施	17

- 九、附表	19

附表3-3  2019年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2019年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2019年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2019年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2019年申请中央财政支持建设平台基本情况表

一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

信息科学与工程学院成立于2011年7月，是学校为了调整专业结构和转型发展的需要，将隶属于原物理科学与信息工程学院、数学与计算机科学学院的电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、网络工程专业重新组建而成，2012年成功申报电气工程及其自动化专业，次年开始招生。

- 学院现有5个本科专业：计算机科学与技术、电气工程及其自动化、通信工程、网络工程、电子信息工程，其中计算机科学与技术为校级重点建设专业，计算机科学与技术、通信工程两专业被列为学校首批服务武陵山片区区域发展与扶贫攻坚特色专业。学院与国家电网湖南省电力公司怀化培训分中心、怀化建南机器厂、国家电网湖南省电力公司湘西供电公司、上海杰普软件实训基地、长沙蓝狐网络就业实训基地、北邮3G移动通信学院、IBM华点软件学院（嘉兴）、北京千锋互联科技有限公司、北京尚观科技有限公司软件人才实习实训基地、长沙飞思教育实训基地、北京华清远见科技信息有限公司嵌入式软件人才实习实训基地、成聪软件等多个校外实习实训基地联合开展专业建设与人才培养工作。

- 学院现有教职工64人，其中具有教授和副教授职称的30人，具有博士学位或在读博士共21人，拥有一批优秀学术骨干，已初步形成一支朝气蓬勃、富有潜力的教学科研团队。近几年来，学院老师先后主持或参与国家自然科学基金项目、省自然科学基金、省科技计划、省教育厅优秀青年项目等科研项目三十余项，学院教师在IEEE Wireless Communications Letters、IEEE Communications Letters、IET Communications 和IEICE Transactions Society两大旗舰会议IEEE ICC和IEEE GLOBECOM等知名国际会议上发表高水平论文多篇。计算机科学与技术一级学科为学校“十二五”重点建设学科，学院可以在无线网络与通信、应用密码学与网络安全等方向招收研究生。

- 学院设有电气工程及其自动化系、计算机科学与技术系、电子信息工程系、通信工程系、网络工程系、教育技术系、公共计算机第一教学部、公共计算机第二教学部及实验实践教学中心九个行政系（部、中心），建有现代电子技术、计算机与网络工程、信息与通信技术、电气工程及自动控制四大实验中心，拥有各类先进的教学科研专用仪器设备,实验室仪器设备总值1700多万元。同时建立了本科科研与工程实践体系，培养学生实践和创新能力，依托计算机应用技术创新基地（省优秀实习基地）、电子电工实践教学基地、计算机实践教学示范中心（学校实践教学示范中心）以及专业实验室，承担着基础型、综合设计型和个性化实验教学，以及各类学科竞赛、实习和实训任务。学院的教学与科研已涉及信息领域的各个学科，成为国家、行业、区域和地方电气工程自动化、计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术等领域的应用型人才培养与科学研究基地。学院先后获得湖南省省级教学成果奖三等奖二项，获全国大学生数学建模竞赛一等奖四项，全国大学生电子竞赛湖南赛区一等奖一项，全国大学生嵌入式系统竞赛三等奖二项，湖南省大学生程序设计大赛一等奖一项、二等奖三项、三等奖四项、全国电脑鼠走迷宫大赛全国三等奖一项、湖南赛区一等奖一项、二等奖两项。

- 目前学院有在校学生近1400名，学院高度重视学生科技创新能力和综合素质的培养，建有吉首大学一湖南纽瑞孚软件系统有限公司省级校企人才培养示范基地、省优秀实习基地计算机应用技术创新基地、电子电工实践教学基地、计算机实践教学示范中心。

- 近年来，学院学生在国内外顶级大学生学科竞赛中屡创佳绩，学院的ACM团队在2014年湖南省大学生程序设计竞赛中勇摘桂冠、在ACM亚洲区域赛西安站、上海站比赛中勇夺银奖；电子科技团队创造的科技作品连续两年在大学生“挑战杯”这样重要的科技竞赛中荣获湖南省一等奖；学院还先后获得湖南省省级教学成果奖三等奖二项，获全国大学生数学建模竞赛一等奖四项，全国大学生电子竞赛湖南赛区一等奖一项，全国大学生嵌入式系统竞赛三等奖一项，湖南省大学生程序设计大赛二等奖一项、三等奖四项。

- 我国信息技术和信息产业的高速发展尤其是 “互联网+”国家战略的实施，为信息学科的发展提供了良好的发展前景和机遇，学院已培养了一大批高级专门人才，毕业生遍及海内外，不少已成为知名专家、学者，行业骨干。信息科学与工程学院广大师生将继续秉承学校“凤飞千仞、薪传八方”的精神，坚持人才强院、内涵发展的主战略，锐意进取，迎接挑战，为把学院建设成为高素质人才培养基地而努力！

- （二）该申报项目相关的建设现状

- 1、建设现状

（1）电气工程及其自动化专业情况

电气工程及其自动化专业是我校“十二五”规划中重点建设的专业之一，于2012年申报获得批准开办的工科专业，该专业的开办填补了我校电气类工科专业的空白，也是目前武陵山片区核心区域唯一的一个电气工程自动化类专业，将对国家实施的连片特困地区扶贫攻坚战略和先行先试的武陵山片区区域发展和扶贫攻坚培养电气工程方面的人才及社会经济发展产生巨大的影响。

该专业培养目标是适应社会发展和经济建设需要，德智体美全面发展，受到工程师基本训练，具备电力电子、电机及其控制、电器及其控制、电力系统及其自动化等工程领域基础理论和基本知识及基本技能与方法，能够从事电气产品与电气装置设计制造、研制开发、系统运行、电力电子技术、自动控制、生产管理以及电子与计算机技术应用的应用型高级工程技术人才。

（2）相关实验室基本情况

目前建有与电气工程及其自动化专业相关的实验室有电机控制与电力系统实验室1个，电力综合自动化实验室1个，电力系统继电保护实验室1个，电力电子技术实验室1个，电路实验室1个，电工实验室1个，模拟电路及数字电路实验室1个，传感器实验室1个，PLC实验室1个，嵌入式系统实验室1个，微机原理与单片机及接口技术实验室1个，DSP实验室，电子电工实践基地等。设备总价值900多万元。

- 2、特色和优势

（1）特色:首先,通过电力系统仿真与控制综合实验室项目的建设，可以更好地发挥我校的办学效益，极大地提升我校为地方和区域社会、经济发展的服务能力，填补武陵山片区核心区域内在电气工程及其自动化人才培养方面的空白，有着广阔的发展前景。其次,该实验室在功能设计上除满足本科实验教学外,还具有进行电气工程自动化方面的课程设计、课内课外实践、毕业设计等功能，同时具备为地方电力行业部门和企事业单位培训电气自动化技术人才的功能。第三是可以为基层电力行业部门和工业生产第一线培养一大批掌握电力系统运行维护和管理的下得去、留得住、用得上的基础性高级工程技术人才。

（2）优势：一是区域优势，该实验室项目实施主要面向武陵山片区产业结构调整及转型发展需求，起到其它高校不可替代的地位作用。二是共享优势，该实验室项目的建设，除了满足我校电气工程及其自动化实验教学的需要，还可给其它地区高校相关专业提供实践教学平台。三是学科专业优势，通过该实验室项目的建设，使高电压技术、电力系统自动控制方面的实验条件达到省内同类院校及武陵山片区高校的先进水平，能够实现功能最全，效益最大，同时可培养一支高水平的电气自动化学科队伍，逐步形成一个电气工程及其自动化研发中心，大力提升实验室的教学科研水平和服务能力。

- （三）存在的主要问题

现有的实验室只能满足于一、二、三年级的基础课程实验和部分专业课实验的需要，实验内容偏简单，自主创新性实验不多。电力系统是强弱电结合的复杂系统，一般硬件实验室很难模拟实际电力系统的情况，所以急需一个能够模拟和仿真大规模复杂电力系统的实验环境以满足课堂教学和实验要求。

总之，建设电力系统与控制综合实验室是吉首大学在基本教学的基础上进一步深入开展提升电气类本科学生的综合实践能力和创新能力的迫切需要。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

电力系统仿真与控制综合实验室的建设要坚持以科学发展观为指导，坚持加强基础，提高资源共享度和利用率的原则，服务于本科实验教学需要，适应于武陵山片区对电气工程自动化专业人才需求和行业特点，促进产业结构调整和转型，推动工业化和信息化融合。同时要坚持实验室建设的可持续发展。

- （二）战略思想以及总体考虑

项目建设以学校“十三五”发展规划、转型发展及服务武陵山片区扶贫攻坚和中西部高校基础能力建设、学院“十三五”发展规划的要求为指导，统筹考虑学校教学现实迫切需要和长远发展及优化学科专业结构需求，不断凝练学科专业特色，优化实践教学体系和学生创新应用能力培养体系，全面提高我校教学科研水平和人才培养质量，使项目真正起到提升我校为区域经济建设、人才培养和社会发展服务的能力。

要实现这一战略目标,必须依靠一大批创新型高素质的专门人才,而人才的培养是高等院校的重要使命。实践教学环节对于培养学生的实践和创新能力起着关键的作用。实验室作为实践教学的一个重要环节,是进行实验教学和开展科学研究的重要基地,也是培养学生综合能力和素质的场所,更是实现知识内化并转化成能力的场所。因此实验室的建设与管理在学校的人才培养中非常重要。为了全面建成小康社会目标的实现，能源行业建设及运行管理，制造业发展、矿产品的精深加工等需要大量的电气工程及其自动化人才。作为重要支撑技术之一的电气工程及其自动化专业担当着重要的角色,因此,吉首大学在2012年增设了电气工程及其自动化专业,建设电力系统仿真与控制综合实验室将围绕本专业学科发展和课程建设,统筹兼顾教学、科研、社会服务等一体化战略思路而进行，建成武陵山片区内共享度高，效率高，功能完善、设备先进、社会效益好的高水平本科教学实验室。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

电力系统仿真与控制综合实验室的建设依据学校“十三五”发展规划、信息科学与工程学院“十三五”发展规划、吉首大学服务于武陵山片区区域发展和扶贫攻坚规划进行。该实验室在建设完成后将承担电气工程及其自动化专业电力系统分析、高电压技术、自动控制技术等方面课程的实验教学任务，承担本科生电力系统分析、高电压技术、自动控制技术方面的创新性实验开发项目和课程设计、毕业设计等，承担专业教师的相关科研课题。使建成的电力系统仿真与控制综合实验室开设的实验项目数达到90个以上，各个类型实验项目数达到合理分配，其中综合性、设计性、创新性实验项目达到实验项目总数的90%以上，面向专业学生人数达到800人/年。新建的实验室实行校、院两级管理。遵循学校实验室和仪器设备管理办法进行操作管理，同时向智能化管理过渡。该基地将成为学校为湘西地区地方经济建设提供科技服务的平台，充分发挥大学人才、技术、科研、设备、信息及图书资料优势，促进区域科技企业和高新技术产业发展，为区域经济发展提供科学技术支撑。

- （二）建设意义

电力系统仿真与控制综合实验室的建设具有以下几个方面的重要意义：

1、有利于促进武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划所需的人才培养和社会经济发展

2011年国家率先在吉首启动了实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划，是国家第一个连片特困地区扶贫攻坚试点区域，而在少数民族比较集中的武陵山片区，由于地理环境、经济条件的相对落后，人才培养尤其是能满足该区域社会经济发展的电气工程及其自动化方面需要的新型人才非常匮乏。我校是湘、鄂、渝、黔四省边区唯一的一所综合性大学，其在地方区域社会经济建设和“西部大开发”战略中及在国家连片特困扶贫攻坚中具有重要地位,肩负着为该区域培养人才、促进该区域社会经济发展的重任。电力系统仿真与控制综合实验室的建设将为我校为武陵山片区培养急需的新型人才提供新的优质的实验实践教学平台，具有促进武陵山片区的人才培养和社会经济发展的重要意义。

2、有利于提高电气工程及其自动化及相关专业办学水平和办学效益

目前我校与电气工程及其自动化专业相关的基础课实验室建设已经非常完善，能提供最基本的专业基础实验条件，但专业实验室比较缺乏，无法为高年级学生提供专业课实验及综合性创新性实验环境。现有设备无论从数量还是功能各个方面均难以达到要求，而且在相关课程教学功能方面欠缺，不利于培养创新型人才，因此急需建设一个功能较为完善、有利于创新型人才培养和科研开发的电力系统仿真与控制综合实验室。新建的电力系统仿真与控制综合实验室可以更有效地完善和改进相关专业相关课程的教学手段，适应教学改革的需要，营造学习氛围，改善教学效果，从而强化学生的实践能力、创新能力、交流能力和社会适应能力，团队协作能力。使学生对电气工程及其自动化相关知识学习的兴趣和创新意识得到较大提高，从而有效的推动与电气工程及其自动化相关专业的教学改革，新增电力系统仿真与控制综合实验室也将加强硬件条件，改革实验项目设置，通过开设更多的综合性创新性实验项目，加大“三性”实验项目所占比重，来强化学生的实践能力、创新能力、交流能力和团队协作能力，提高专业竞争力。

3、可以培养一批高素质、高水平的教学队伍

目前我校信息科学与工程学院实验室主要为电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术及相关专业提供教学服务，没有余力为青年教师提供良好的科研平台。由于新建的电力系统仿真与控制综合实验室设备先进、功能完善，使我们的青年教师能够开展一些电气工程及其自动化专业方向的科研活动、不断提高业务素质。目前电气工程及其自动化专业有一批年富力强的青年教师，从事电力系统分析、新能源供电技术、高电压与绝缘技术、电力电子技术、电工理论与新技术等方向的科研工作。电力系统仿真与控制综合实验室的建设有利于为本学科培养一批高素质、高水平的教学科研教师队伍。

- （三）可行性分析

1、电力系统仿真与控制综合实验室是电气工程及其自动化专业的专业课实验室，该实验室建成之后由电力系统仿真和微电网智能控制与仿真两个实验分室组成，能够满足相关专业的相关课程的实验教学需要。

2、有长期进行实验室建设与管理及多项部省共建实验室项目建设经验积累。我校自办学以来十分重视实验室建设与管理，有完善的管理体制和运行机制，制度完善可行，同时进行过多项中央与地方共建实验室项目，积累了一定的经验和办法，能保证该项目顺利实施。

3、有完善的相关基础课实验室配套协同。我校建有与该实验室相关的各类前导基础实验室，如电机控制实验室、电力系统自动化实验室、电力电子技术实验室、微机原理与单片机实验室、PLC基础实验室、电路实验室等，与该实验室相互协同，可以保证该实验室作用的充分发挥。

4、有一支年富力强实验室建设管理与实验教学队伍。我校从事电气工程及其自动化实验室建设及教学科研的队伍中博士、硕士为中坚力量，学术水平较高，责任心强，建设经验丰富，为实验室建设及实验教学提供了可靠的人才保障。

5、有全方位的支持保障（学校教务处、实验室设备与管理处、财务处、后勤处等职能部门）。学校各职能部门长期以来十分重视实验室建设，可以解决建设过程中的各种问题，能充分保障建设质量。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

1、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使我院“电力系统仿真与控制综合实验室”规范化、科学化，全面提高电气类专业的实验教学水平，为相关专业的建设和学科发展提供强有力的支持。

2、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，促进电气工程及其自动化专业实验教学改革的深化和发展，规范和完善实验室管理体制和管理制度，形成科学合理的电气类学生专业技能与素质培养体系和评价体系，为我校电气类专业的人才培养提供行之有效的制度和机制保障。

3、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的建设，为我校电气类学生搭建全面、完整的电力系统仿真与控制实验实践教学平台和体系。

4、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，使电气类实验室在设备上提高层次，逐步增加综合性、设计性和创新性实验项目的比例，丰富我校电气类学生实验教学内容，改革和完善学生实验、实践教学体系，培养学生的创新思维和创新能力，全面提高学生的综合素质和能力，增强学生的就业竞争力。

5、通过中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目的实施，与周边武陵片区经济发展相结合，通过与地方企事业单位的交流与合作，培养“双师型”教师，培养高素质、高水平的教学和管理队伍，逐步建立完善的“产、学、研”服务体系，为地方企事业单位提供相关服务，促进地方经济社会发展。

- （二）必要性分析

按照学校的办学思路、实验课程体系结构调整、专业教学大纲对实践教学的要求，实现资源整合、开放共享、提高实验室利用率，避免实验室重复建设。随着电气工程及其自动化及相关专业教学改革的深入，电气自动化实践教学也将朝综合性、创新性发展。现有实验室在功能上主要是承担验证性实验项目，在承担其他性质实验项目上与实验教学体系改革的发展存在一定的差距。新建实验室将为电力系统分析、电力系统综合自动化、高电压与绝缘技术、电力系统继电保护、电力系统综合控制、微电网的研究与运行控制等提供一套新型的实践教学平台。在不同层次的实验系统中开设不同实验教学要求和实验教学目标的实验项目，培养学生各方面的能力和素质。通过实验项目合理的设置，加大“三性”实验项目比重来有效的推动相关课程教学改革，提高学生学习能力、实践能力、创新能力、交流能力和社会适应能力、团队协作能力。

在实验项目设置上，通过新开设不同实验教学要求、实验设备要求的实验项目，实现原有实验项目和新开实验项目的有机衔接，创建实现能达到专业知识验证和综合实验能力培养的专业课程实验教学体系。同时也使原有实验室和新建实验室在设备条件上达到合理配置。使实验室的建设保持良好的发展，保持实验室的高利用率。

实验室的建设是新开办的电气工程及其自动化专业教学和专业建设急需，也是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚人才培养之所需，更是培养工科专业学生专业能力素质的需要。

- （三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

电力系统仿真与控制综合实验室的建设依据学校“十三五”发展规划、信息科学与工程学院“十三五”发展规划、电气工程及其自动化专业“十三五”建设规划进行。

- 按照总体规划和分步建设，构建新型实验教学体系，实现开放共享，提高实验室利用率的原则，在2019年建成电力系统仿真和微电网智能控制与仿真实验分室。具体实验设备为企业级应用服务器1台，设备价值4.1万元；网络版授权30个，价值21万元；PSASP潮流及绘图模块1个，价值17万元；PSASP机电暂态模块 1个，价值17万元；PSASP短路电流模块1个，价值7.2万元；PSASP静态安全分析1个，价值8万元；PSASP用户自动义接口1个，价值6万元；PSASP最优潮流和无功优化1个，价值9.5万元；PSASP电压稳定模块1个，价值9.5万元；PSASP风电光伏储能模型1个，价值7.2万元；PSASP电磁暂态计算1个，价值19万元；PSASP保护整定1个，价值19万元；MATLAB接口1个，价值9.5万元；PSASP40K节点1个，价值9.5万元；计算机30台，价值18万元；交换机（24口）1台，价值0.3万元；交换机（48口）1台，价值0.5万元；数字存储器10台，4万元；10kW光伏模拟器1台，价值6.5万元；光伏逆变器1台，价值2万元；6kVA隔离变压器1台，价值9万元，2kW直驱型风机模拟器1台，价值19万元；15kW负载柜1台，价值7.2万元；线缆开关柜1台，价值5万元；20kWh锂电池柜1台，价值8万元；变流器柜1台，价值12万元；保护装置及故障录波装置1套，价值9万元；能量管理系统1台，价值19万元等，共计285万元整。以及耗材和实验室改造费用15万元，合计300万元整（具体新添设备见附表）。

2、该实验室的建设能承担电气工程及其自动化专业的电力系统分析、高电压技术、电力系统综合自动化、电力系统继电保护、电力系统综合控制、电力系统故障诊断、微电网性能测试、微电网智能控制等方面课程的实验教学任务及创新性实验开发项目、课程设计、毕业设计任务，承担专业教师的相关科研项目。

3、使建成的电力系统仿真与控制综合实验室开设的实验项目数达到90个以上，各个类型实验项目数达到合理分配，其中综合性、设计性、创新性实验项目达到实验项目总数的90%以上，面向专业的学生数达到800人/年。

4、新建的实验室实行校、院两级管理。遵循学校实验室和仪器设备管理办法进行操作管理，同时向智能化管理过渡。

- 五、建设资金预算及主要用途

实验室的建设申请中央财政资助300万元，主要用于购置实验仪器设备共计285万元，少量用于实验室改造共计15万元。本项目计划在2019年度内完成，所有费用均于2019年安排。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

- （一）项目建设执行小组

组  长：院长            鲁荣波

副组长：总支书记        周小清

副院长          杨喜、廖柏林

- 成  员：李宗寿、彭丽、孟凡斌、杨徉、牛一博、扈海泽、黄冬云、李云红

- （二）项目技术负责人安排

- 项目技术总负责人：李宗寿

- 电力系统仿真实验分室技术负责人：杨徉

- 微电网智能控制与仿真实验分室技术负责人：牛一博

- （三）项目管理模式

- 电力系统仿真与控制综合实验室建设在学校实验室与设备管理处统一领导下进行规划和管理，实行校院两级管理。

- （四）项目进度安排

该项目建设计划于2019年完成，1-3月制定项目详细实施工作方案；4-6月实验室场地准备，设备招标；7-9月份设备安装、调试，10-12月份实验建设项目验收、评估。

- 七、预期效益分析

- （一）教学效益

1、电力系统仿真与控制综合实验室将承担电气工程及其自动化专业的电力系统分析、高电压技术、电力系统综合自动化、电力系统继电保护、电力系统综合控制等的实践教学任务，受益面广。

2、新增实验项目数91个，其中“三性”实验项目数81个,达到开设实验项目总数的90%以上。实验项目面向学生范围增大，年接待学生人数可达到800名。

3、通过改进实验室管理手段，达到网络化、智能化管理，节省人力物力。在实验项目设置上使学生的综合能力和创新能力进一步提高，同时推动相关课程的教学改革，确保电力系统仿真与控制综合实验室的高利用率。

（二）社会效益

通过该项目的实施，可以更好地为武陵山片区区域发展与扶贫攻坚培养急需的电气工程及其自动化方面的人才，极大地促进该区域的产业结构调整与转型发展。

1、为武陵山片区的矿山开采与精深加工、食品加工、制造业发展和能源建设等提供人才与技术支持。可以为电力行业部门和工矿企业等基层第一线培养一大批掌握电机控制，电力系统运行维护和管理的下得去、留得住、用得上的基础性高级工程技术人才，也可以为地方培训电气工程及其自动化方面的技术人员。

2、造就一支在湖南省内有一定知名度、一定的学术水平、综合素质较高的学科专业队伍，初步形成一个电气工程自动化研究与开发中心，对解决武陵山片区区域经济建设与社会发展进程中遇到的电气工程自动化学科领域的关键问题发挥技术支撑作用。

3、将大力推进武陵山片区工业化、城镇化进程，提升产业化水平和促进产业转型升级。

- 八、保障措施

- （一）人员保障

根据实验室实验项目的开出在现有基础上配备相应的实验教学人员和专职实验技术人员，确保软件与系统集成综合实验室的良好运转。

- 表1  软件与系统集成综合实验室指导老师情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲁荣波 | 44 | 博士研究生 | 教授 |  |
| 2 | 彭金璋 | 52 | 本科 | 教授 |  |
| 3 | 丁雷 | 43 | 博士研究生 | 教授 |  |
| 4 | 曾水玲 | 40 | 博士研究生 | 教授 |  |
| 5 | 杨喜 | 39 | 在读博士后 | 教授 |  |
| 6 | 廖柏林 | 38 | 博士 | 副教授 |  |
| 7 | 李宗寿 | 43 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 8 | 刘昕 | 42 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 9 | 侯冬晴 | 41 | 硕士研究生 | 副教授 |  |
| 10 | 孟凡斌 | 51 | 本科 | 副教授 |  |
| 11 | 金杰 | 34 | 博士 | 讲师 |  |
| 12 | 彭丽 | 29 | 硕士研究生 | 讲师 |  |
| 13 | 杨徉 | 27 | 硕士研究生 | 助教 |  |
| 14 | 牛一博 | 26 | 硕士研究生 | 助教 |  |
| 15 | 王从银 | 45 | 在读博士 | 讲师 |  |
| 15 | 扈海泽 | 27 | 硕士研究生 | 助教 |  |
| 16 | 黄冬云 | 60 | 本科 | 高级实验师 |  |
| 17 | 李云红 | 42 | 硕士研究生 | 高级实验师 |  |
| 18 | 莫礼平 | 43 | 硕士 | 高级实验师 |  |
| 19 | 曾琳玲 | 31 | 硕士研究生 | 讲师 |  |

（二）制度保障

- 我院实验教学中心有完整的管理规章制度和实验教学管理体系，在管理上以学校和学院的有关实验室管理的规章制度为基础，同时结合电力系统仿真与控制综合实验室的实际情况，制定了一系列管理办法：设备运行安全管理、操作规程、岗位职责、开放管理办法、实验教学工作程序等，使实验室的各项日常工作有章可循。

（三）管理队伍保障

学院成立了电力系统仿真与控制综合实验室管理队伍，实验室主任由学院主管实验室工作的院长助理李宗寿副教授担任，专职管理人员由从事电力系统方面实验工作的彭丽、杨徉、牛一博老师组成，兼职管理人员有孟凡斌、扈海泽、曾琳玲老师。

（四）组织保障

为了严格按照上级要求搞好中央财政支持地方高校发展专项资金项目的建设，保证软件与系统集成综合实验室建设项目的顺利完成，学校成立了项目建设领导小组和专门的工作小组等机构，领导小组对项目建设的重大内容进行决策，以确保项目建设与学校整体建设的统一和协调；工作小组对对项目建设的各个环节进行周密部署和安排。信息科学与工程学院成立了由院长鲁荣波教授牵头的电力系统仿真与控制综合实验室建设项目工作小组，并为电力系统仿真与控制综合实验室的建设指定了技术负责人和管理人员。领导的高度重视和人员的精心组织将确保这一建设项目的建设质量。

项目建成后，将与学校其他相关专业实验室的设备进行整合，实现资源共享，承担信息类相关专业实验教学任务和实验室开放任务，并承担一定的学科竞赛任务，充分发挥项目的带头作用，使项目建设效益最大化。

（五）环境条件保障

现有信息科学与工程学院在第6教学楼有实验室相关的实验用房32间，实验室面积约4200平方米，实验室整洁卫生、宽敞明亮，为了顺利完成中央财政支持地方高校建设教学实验平台发展专项资金项目，将现有实验室用房进行优化调整、学校计划将新工科大楼约420平方米用于电力系统仿真与控制综合实验室的建设，具有良好的采光、防雷电、防火等条件，完全能保证仪器设备安装、调试的顺利进行和投入使用。

（六）资金和财务管理保障

申请中央财政拨款300万元。按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》，在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用。学校财务管理严格实行收、支两条线，并已全部实现电子帐务管理，可以保证项目资金专款专用、落到实处，为本项目实施提供更好的资金保障。

- 九、附表

附表3-3  2019年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2019年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2019年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2019年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2019年申请中央财政支持建设平台基本情况表