000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 大文科综合实训中心会计实训室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2020 |

2018年4月

目录

一、建设现状	3

二、指导思想	5

三、总体目标	6

四、建设内容	8

五、建设资金预算及主要用途	10

六、建设项目实施组织及进度安排	10

七、预期效益分析	11

八、保障措施	12

九、附表	13

附表3-3  2018  年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表	13

附表3-3-1  2018  年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表	13

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表	13

附表3-3-3  2018  年申请中央财政支持建设平台现状表	13

附表3-3-4  2018  年申请中央财政支持建设平台基本情况表	13

吉首大学2020年申请中央财政支持建设教学实验平台

“大文科综合实训中心会计实训室”建设项目论证报告

- 一、建设现状

- （一）建设单位基本情况

“大文科综合实训中心会计实训室”项目建设依托于吉首大学商学院。该学院1987年创办，经过30多年的发展，已拥有工商管理、市场营销、会计学、经济学、国际经济贸易等五个本科专业。现有专任教师47人，其中教授（含研究员）7人，副教授20人，博士（含在读）25人，博士生导师4人，在籍全日制学生2825人，毕业生1万多人,为民族地区经济社会发展培育了大批用得上、留得住的经济管理专门人才。吉首大学商学院现拥有理论经济学湖南省重点建设学科，湖南西部经济发展研究省级重点基地，工商管理国家特色专业，工商管理、市场营销2个省级特色专业，工商管理专业还入选湖南省十二五普通高等学校专业综合改革试点项目，还拥有中国少数民族经济、企业管理、产业经济学三个硕士点，形成了特色鲜明的优势学科，在同类院校中具有较大影响，在湘鄂渝黔边区具有不可替代的地位。

- （二）该申报项目相关的建设现状

大文科综合实训中心主要服务于吉首大学经济与管理等相关学科专业学生，是以工商管理、市场营销、国际经济与贸易、经济学及会计学等专业实验教学的支撑平台。本项目的建设是在为补充现有平台的软件条件特别为会计专业及会计类课程提供一个高仿真的实践平台，培养和提升学生的实践能力和创新能力，目前大文科综合实训中心已具有一定的基础：

1、具有较为优越的硬件设施

目前吉首大学商学院专业拥有工商管理专业综合实验室、电算会计模拟实验室、经济与管理综合实验室、数据统计与分析实验室、手工会计模拟实验室等5个专业实验室，及大文科综合实训中心的虚拟商业社会环境与ERP沙盘模拟等2跨专业实验室。拥有计算机260台件，各类模拟教学软件10余套，仪器设备总值达400余万元，实验室面积1500余平方米。拥有专用的多媒体教室和专业图书资料室等教学、科研辅助设施，院图书资料（纸质）19万余册，专业期刊200余种。

2、取得了较为丰硕的成果

- 近年来，吉首大学商学院致力于提升学生专业能力和综合素质，取得了较为丰硕的成果。近5年来，本专业学生利用现有实训平台，获全国大学生ERP沙盘模拟大赛全国二等奖3项、三等奖2项，湖南省大学生企业模拟竞赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖2项；获“学创杯”全国大学生创业模拟大赛四省联赛二等奖9项；国际企业管理挑战赛（GMC）中国赛区二等奖1项、三等奖10项。英语竞赛、体育比赛、征文活动等各类比赛活动中取得多项奖励。另外，本专业学生在经济、管理专业期刊发表科学研究论文10多篇，其中第一作者7篇，体现了较高的专业综合素质和能力。

- （三）存在的主要问题

1．各学院独立建设，资源无法整合

各专业的实验室建设是以自身专业为依托，独立建设，分散实施，虽然在一定程度上满足了各院系的独立教学，但出现了重复建设、资源配置不均衡、甚至资源浪费等状况，实践资料也处于彼此孤立、分割的状态，没有把整个实验室资源进行有效集约配置。

2.现有大文科实训中心软硬件设施不配套，影响教学效果

2015年新建成的吉首大学大文科综合实训中心是一个简单的开放性平台，只投入了基础性的跨专业平台软件及近1000平米的开放性平台，主要由学生自带笔记本电脑完成相关训练活动，经过两年的试用，学生在使用过程中由于个人设备问题已影响到了课程教学的效果；另在跨专业课程的实施过程中，发现企业运营过程中财会模块的重要性，但该平台是从全局角度来设置的财会知识，欠缺了财会专业知识的系统性培训及专业思维的养成，导致学生的兴趣下降，实验教学的效果不明显。

3.校内文科专业实验（实践）体系与平台功能有待完善

文科类各专业现有实验与实践平台大多为专业主干课程实验，包括课程实验、专业基础实验、专业综合实验有待完善，难以满足培养学生熟悉专业基本技能、行业分析技巧、综合实践能力和创新能力的要求。

- 二、指导思想

- （一）项目建设理念

从管理实践对管理者基本能力与素质的要求出发，以服务地方社会经济发展为目标，以实现为湘鄂渝黔边区培养能够从中小企业基层管理工作做起、留得住、用得上的、具有职业经理人潜质和素养的应用型、创新型高级专门经营管理人才为着眼点，构建高仿真文科类跨专业情景模拟实践教学平台。

- （二）战略思想以及总体考虑

- 本项目突出跨专业、高仿真、实用性、前瞻性的战略思想。跨专业就是指本项目建设的目的就是突破财会专业的限制，以工商管理、市场营销、会计学、经济学及国际经济与贸易等专业为主线，整合学校现有各相关专业，如法学、广告学、酒店管理、公共事业管理等所有财会相关专业，实现真正意义上的跨专业实践平台；高仿真就是指项目要模拟实际场景，让学生实现顶岗实习的能力；实用性就是项目要能够在教学与科研、人才培养、专业建设、服务地方经济建设中发挥实打实的作用；前瞻性就是要满足当前实用的前提下，适当超前，5年内能适应学科及专业发展。

- 三、总体目标

- （一）总体建设目标

以“立足校情、综合培养、共享资源”为原则，通过统筹规划和高端设计，实现实践教学从计算机模拟向情景模拟的转变，实践教学体系由重视单一能力培养向重视综合跨专业能力培养的转变，基地建设从单独设计向综合规划转变，实验室功能从单一功能向综合功能转变，探索构建一个有利于“基础好、能力强、复合式应用型”人才培养的财会类跨专业实践教学新模式。会计类跨专业校内实践基地建成后将具有以下四个功能：

1.人才培养功能：能够同时满足财会类各专业的专业综合实践、认识实习、专业实习和毕业实习等方面的情景模拟教学需要。

2.科学研究功能：能够满足教师和学生的实证研究、教学案例开发、精品课程建设等方面的科学研究。

3.服务社会功能：能够满足企业财会人员进修培训、企业新员工岗前培训、企业财会咨询等社会需要。

4.合作交流功能：能够承接召开国内、国际会议，承办ERP沙盘模拟对抗大赛（大学生企业模拟经营竞赛）、国际企业管理挑战赛（GMC）、“挑战杯”课外科技作业大赛等赛事。

- （二）建设意义

1、通过情景模拟实践教学弥补理论教学的不足

通过财会知识的实践，使学生在仿真的企业和社会经济运作环境中切身体会财会管理的全过程，全面、系统、规范地掌握各个业务环节的主要操作技能，提高对财会管理的感性认知和岗位技能，从而加深对所学理论知识的理解。

2、全面锻炼学生的实践动手能力

通过情景模拟实践教学模式，让学生成为实践教学的主体，自身体验企业财会运营的全过程，并了解企业外围相关辅助机构等，达到实验教学、实训教学和实习的有效结合；全面锻炼学生的思考能力、分析能力、判断能力、归纳能力、总结能力、应变能力、团队精神、创新意识、创新能力等。

3、有利于地方高校服务于地域社会经济建设

吉首大学地处湘鄂渝黔接壤的武陵山区，是“老、少、边、穷、山”地区，经济社会总体发展水平较为落后。培养大批高素质的经营管理人才是促进湘西地区经济社会发展的重要途径。吉首大学是位于这一区域唯一的一所综合性地方高校，具有责无旁贷的历史责任，具有不可替代性的区位优势。因此，本项目的建设，对培养创新型、应用型财会管理人才，服务当地区域经济建设，提升吉首大学财会人才培养的竞争实力，具有重要的现实意义。

- （三）可行性分析

1.具有良好的支撑平台

项目的实施，可以共享学校经济学、管理学、法学、文学等专业的财会相关类课程，可以整合各学科的资源，学校及相关部门会从师资建设、人才培养、资金扶持等各个方面均实施重点扶持政策，能够为本项目的建设提供各种支持。

2.具有人才优势

吉首大学在MPACC团队的带动下，拥有一支教学和科研力量较强、梯队结构合理的师资队伍。其中，国务院政府特殊津贴获得者1人，教育部新世纪人才计划人选1人，湖南省新世纪121人才工程第二、三层次人选各1人，湖南省青年骨干教师9人（3人在英国著名高校学习交流1年，5人在美国著名高校访学1年）。专任教师中具有博士研究生以上（含在读）学历者占全部教师的53%，高级职称比例为55%。优秀的师资力量为本项目的建设提供了坚实的人才支持。

3.已完成部分前期工作

吉首大学大文科综合实训中心建设工作于2008年1月份启动，近十年来，分别建成了手工会计模拟实验室、电算会计模拟实验室、经济管理综合实验室、数据统计与分析实验室、工商管理专业实验室及大文科综合实训平台的虚拟商业社会环境与ERP沙盘模拟实验室等，各实验室的建设为跨专业课程实验的完成打下基础，为跨专业实践基地的建设提供了保证。学校还组织学院相关人员到北京工商大学、广东商学院等多所文科类各全国示范性实验室建设院校调研学习。在调研的基础上，认真借鉴兄弟高校的成功经验，形成本项目的总体建设方案。

- 四、建设内容

- （一）建设目标

完善“课、专、跨三平台 ”的综合实践基地，即整合现有资源，建成以会计专业为主线的相关财会类专业课程的实验平台；整合现有财会课程，根据专业的特殊性，构建一个会计类跨专业综合实训平台；以企业财会为核心，综合各专业的联系性，建设一个跨专业的综合实践基地，完成企业财务活动所需支撑的主要环节，如业务审核、业务处理、财务报表、预算分析、内部控制等专业综合平台。在整合现有实验室的基础上，增加实验室面积500平方米，增加模拟平台150余套。建成后会计类跨专业校内实践基地包括以下实验（实践）平台：

（一）课程的实验平台

打造基于流程的会计专业实践模拟与创新实验体系。

针对会计类各专业人才培养的特点与社会对本专业人才的要求，本实验平台以会计专业为主线探索从以经济建设为中心的政策流程出发，将财会类内各专业课程进行有机整合，通过建立相互关联的实验室和开展综合实验项目，打造基于财会类各专业的实践模拟与创新实验体系。

本实验平台主要整合现有学院计算机设备，结合部分课程实验教学软件，完成会计类各专业课程实验。

（二）跨专业的综合实践基地

为了进一步完善大文科实训平台的功能，通过本实验室改善，使实验中心的功能分为：第一，模拟制造企业财务运营全过程，并开展制造企业间财务间对抗模拟。通过该平台可以直观展现制造企业财务运营过程，学生通过分角色演练，在财务分析、确定财务份额、制定财务战略、组织财务资源配置、整体营销成本、投资回报及品牌建设等一系列活动中深刻理解商业财务活动。能够满足会计类各专业学生就业前整体知识整合，达到对以财务为核心的相关部门的整体认知，解决学生综合实训课程和毕业实习。

本实验平台主要利用现有开放平台，加强平台的硬件设施，增加实训操作的工作站点，构建完善的跨专业实训教学平台。

- 五、建设资金预算及主要用途

（一）项目总资金预算及年度预算

大文科跨专业综合实训中心会计实训室建设项目申请总经费200万元，其中申请中央财政专项资金200万元。本项目计划在2020年5月至2020年12月完成，所有费用均于2020年5月至2020年12月安排实施。

（二）中央专项资金及主要用途

中央专项资金为项目总经费共计200万元，全部用于购置实验仪器设备及环境改造。其中95%用于购置实验仪器设备；5%用于实验室环境改造。

- 六、建设项目实施组织及进度安排

（一）组织机构

为确保项目的组织实施，根据学校的要求，学院决定成立以学院领导小组，下设一个专门工作小组，由分管实验教学的副院长、实验室主任负责，明确工作责任和工作日程。

项目实施组织机构与分工一览表

| 机构名称 | 职务 | 姓名 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 组长 | 黎克双 | 全面负责实验教学平台规划建设与实施 |
|  | 组员 | 李政忙、龙海军、欧阳胜等 | 具体负责项目规划、建设与管理 |
| 工作小组 | 组长 | 李政忙 | 组织落实项目前期规划的起草、修改、论证和后期建设与管理 |
|  | 组员 | 欧阳胜、龙海军、于正东、张霞、李琼、张怀英、周信君 | 具体落实项目前期规划的起草、修改、论证和后期建设与管理 |

（二）进度安排

该项目计划从2020年5月开始，2020年12月完成。 在此之前，2018年5月为项目论证申报阶段，2020年6月至2020年7月为设备采购计划制定与招投标，“大文科综合实训中心会计实训室”房屋统筹布局调整及现有实验室的改造，2020年8月至2020年10月为课程实验平台设备采购、安装、调试和试运行及验收阶段。

- 七、预期效益分析

（一）突破原有计算机模拟实验教学的不足

大文科跨专业综合实训中心会计实训室拟构建成层次化、模块化、综合化的情景模拟实验教学体系，突破原有计算机模拟实验教学的不足，提高实验（实训）中对现实经济管理实际的模拟程度，提高实验（实训）效果。同时，本实验教学平台还重视应用型、研究型、创新型实验项目的建设，预计开出实验项目总计127个，综合实验时数占总实验时数的60%以上。

（二）搭建起学生开放实验和创新能力培养平台

大文科跨专业综合实训中心会计实训室直接服务和受益的学生包括经济学、管理学、法学、文学等学科5000多名本科生和硕士生。另外，向全校所有选修会计类专业课程的学生开放，间接服务受益的学生将超过5000人。依托本实验教学平台，每年完成省级大学生创新项目1-2项，校级大学生创新项目、科研项目1-5项，每年学生发表学术研究论文1-5篇，获各类学生竞赛奖励3-6项。中心建成后还能承接召开国内、国际会议，承办ERP沙盘模拟对抗大赛、国际企业管理挑战赛、“挑战杯”课外科技作业大赛等赛事。

（三）培养出一支高水平的专业教学及技术队伍

随着大文科跨专业综合实训中心会计实训室的投入使用将建成一支高水平的教学及技术队伍，将拥有自己编写出版实验教材的能力。该实验平台还能满足教师和学生的实证研究、教学案例开发、精品课程建设等方面的科学研究。

（四）进一步提升为地方经济社会发展服务的能力

大文科跨专业综合实训中心会计实训室还将承担湘西地区企业员工进修培训、企业新员工岗前培训、企业财务管理咨询、财务分析等社会需要，为地方经济建设服务。

- 八、保障措施

（一）硬件环境有保障

目前吉首大学文科类各专业拥有工商管理专业综合实验室、沙盘模拟实验室、电算会计模拟实验室、手工会计模拟实验室等4个专业实验室，大文科实训中心跨专业实训平台1个，拥有计算机260余台件，各类模拟教学软件10余套，仪器设备总值达400余万元，实验室面积1500平方米。拥有专用的多媒体教室和专业图书资料室等教学、科研辅助设施；院图书资料（纸质）19万余册，专业期刊200余种。因此，在学校发展大局中起着举足轻重的作用，学校在基地建设的场地、设备、后勤保障方面给予充分的支持。

（二）管理机制上有保障

学校对实践教学基地的建设高度重视，成立了由主管教学工作的副校长为主任的特色专业建设委员会，制定了系列的关于加强特色专业建设的管理文件和具体的实施制度，主要的相关文件有《吉首大学实践教学基地建设实施细则》、《吉首大学实践基地建设考核表》、《吉首大学实践基地建设经费使用办法》等，为本项目的建设提供了有力的制度保障。

（三）管理队伍上有保障

为确保项目的组织实施，根据学校的要求，学院决定成立以学院书记为首的领导小组，下设一个专门工作小组，由分管教学的副院长、实验室主任负责，明确工作责任和工作日程。保证了本项目建设的顺利完成。

（四）资金上有保障

学校对重点特色专业在经费上优先安排，重点支持。在师资建设、实验室建设、教材建设、教改立项等方面都制定了相应的经费使用措施，为本项目的建设提供了力所能及的经费保障。

- 附表

附表3-3  2018  年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表

附表3-3-1  2018  年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表

附表3-3-2  2018～2020年申请中央财政支持建设平台现状汇总表

附表3-3-3  2018  年申请中央财政支持建设平台现状表

附表3-3-4  2018  年申请中央财政支持建设平台基本情况表