中央财政支持地方高校发展专项资金

项目论证报告

| 项目名称： | 化工专业实验室 |
| --- | --- |
| 建设年度： | 2022年 |

2020年3月

目录

一、建设现状	1

二、指导思想	5

三、总体目标	6

四、建设内容	8

五、建设资金预算及主要用途	14

六、建设项目实施组织及进度安排	15

七、预期效益分析	16

八、保障措施	17

九、附表	19

附表3-3  2022年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目计划表	19

附表3-3-1  2022年申请中央财政支持建设项目拟购设备使用情况分析表	19

附表3-3-2  2020-2022年申请中央财政支持建设平台现状汇总表	19

附表3-3-3  2022年申请中央财政支持建设平台现状表	19

附表3-3-4  2022年申请中央财政支持建设平台基本情况表	19

十、单价40万元以上大型设备购置论证报告	19

吉首大学2022年申请中央财政支持建设教学实验平台

“化工专业实验室”建设项目论证报告

一、建设现状

（一）化学化工学院基本情况

# 化学化工学院是吉首大学创建最早的全日制院系之一。学院建有化工研究所、食品科学研究所、新材料和应用电化学研究所、锰锌钒产业技术湖南省2011协同创新中心、矿物清洁生产与绿色功能材料开发湖南省重点实验室、湘西州高新技术创业服务中心以及一个国家级实验教学示范中心；设置有化学（师范）、应用化学、化学工程与工艺、食品科学与工程专业、食品质量与安全和制药工程等6个本科专业和化学一级学科硕士点；食品科学与工程为省级重点专业和省级特色专业。全院现有全日制本科生1100余人，研究生40余人，教职工51人，其中教授20人、副高职称12人、博士21人，博士生导师1人，硕士生导师21人，特聘教授3人，客座教授6人。实验室使用面积6335m2，仪器设备总值3416万元，其中扫描电镜、高效液相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、原子荧光仪、红外光谱仪等进口大型仪器总值达500余万元。

学院始终坚持以人才培养为中心，以学科建设为龙头，以教学改革为动力，以教学质量为目标，强化“人才立院、质量建院、管理兴院、科技强院”的工作理念。先后主持国家、省、校级教研教改课题28项，荣获4项省级教学成果和多项校级教学成果奖；学院以学生能力培养为核心，坚持实验教学与本地资源开发利用相结合，教学理念先进，教学成效显著，教学特色鲜明，已经成为培养服务于湖南西部民族地区技术开发和扶贫攻坚的化学化工类、食品类专业人才的实践基地。五十年来共培养合格大学生4000余名，近几年各专业学生就业率高达98%以上，应届毕业生考研录取率连续多年居全校前茅。

学院坚持基础研究与应用开发并重，依托湖南西部地区丰富的矿产资源，植物资源和农产品资源，走产、学、研相结合的发展之路，在着力加强相关领域基础研究的同时，大力开展应用研究和科技开发。学院近五年承担各类科研项目100余项，其中国家级科研项目25项，省、部级科研项目30项，横向联合项目20余项，科研经费1000万元。近三年发表论文300余篇，其中被SCI、EI收录180余篇，出版专著7部，申请专利300余项，其中获得授权的国家发明专利170余项，位居全校之首。应用研究领域的绿色产品开发、矿产资源开发等已取得良好的社会效益和经济效益，先后研发出30种新产品和新工艺，10多家企业利用本学科的科技成果建厂生产。其中猕猴桃、无盐香醋、显齿蛇葡萄和石煤提矾等研究取得的多项研究成果在技术上处于国内领先水平。五年来，学院获得湖南省自然科学三等奖1项，湖南省科技进步三等奖3项，湘西州科技进步一等奖4项、二等奖3项和“科教兴州奖”3人，为地方经济建设和社会发展作出了突出贡献。

化学化工学院不仅是湖南西部民族地区化学化工和食品科学领域的人才培养、科研开发的重要基地，也是吉首大学理工结合、学科范围较广、规模较大、在省内外有一定影响和特色的学院。

（二）化学工程与工艺实验室建设现状

1、建设现状

化工专业实验室包含反应工程与分离实验分室和精细化工实验分室。化工专业实验室主要面向化学工程与工艺、应用化学等专业开设实验教学，其中，反应工程与分离分室也为食品科学与工程、制药工程、化学师范等本科专业教学服务，此外，还承担本科生科技创新和毕业论文实验，以及化学专业硕士点部分硕士研究生学位论文实验。每年接纳学生约200人，完成实践教学任务约6000（人时数/年）。目前，实验室面积有400m2，实验仪器设备共35台（件），总价值50.34万元，设备完好率83%，实验开出率80%。该实验室有专职实验员1人，实验教学人员9人；实验教学人员中有教授2人，副高职称3人。具有博士学位的教师5人，具有硕士学位的教师3人。其中1人获吉首大学优秀青年骨干教师称号。

近五年来，本实验室教学队伍成员竭力克服实验室条件不足的困难，积极申报各级各类科研项目和为地方企业服务。共承担国家自然科学基金项目1项、湖南省自然科学基金3项、地市级项目4项、企业（横向）项目10余项；获授权国家发明专利30余件，发表学术研究论文50余篇。为湘西自治州、张家界、怀化等地区生产企业提供新技术新产品研发、产品质量安全检测与控制等技术服务，为湖南西部地区工业发展做出了重要贡献，产生了良好的经济和社会效益。同时，本实验室在学生科技创新能力培养方面也取得了一定的成绩，近五年获全国化工设计大赛二等奖5项，3等奖5项，湖南省化工设计大赛一等奖3项，2等奖5项，3等奖5项，湖南省大学生化学实验技能与化学化工创新竞赛一等奖4项、二等奖2项、三等奖6项。

2、特色和优势

吉首大学所在地湘西自治州，位于湖南省西部，地处湘、鄂、渝、黔四省（市）边区的武陵山区，素有“老、少、边、山、穷”之称，但其特色矿产资源和植物资源（主要为药用植物资源和食用植物资源）十分丰富，以特色矿产资源加工、植物资源有效成分提取为基础发展起来的新材料、绿色功能食品和制药产业，已成为湘西州的三大支柱产业。化学工程与工艺学科依托地方资源优势、仪器设备优势和技术优势，以地方资源的开发利用为平台，坚持走“产学研”相结合的道路，在人才培养和服务地方产业发展上逐步形成了自己鲜明的特色与优势。近五年来，依托本地优势矿产资源锰、锌和钒等，先后开发出“石煤提钒清洁生产工艺”、“多级连续喷雾碳化法生产高纯超细氧化镁生产工艺”、“利用低品位二氧化锰生产电解锰”、“高性能锰铝合金”、“纳米氧化锌的制备”和“锌废渣的综合回收利用技术”等三十余种新产品或新工艺，已经转化推广科技成果十余项，先后在湖南三鑫锰业科技有限公司、湘西和鑫纳米材料有限责任公司、泸溪洗溪宏达矿产品加工厂等10多家科技型中小企业应用。这些项目的推广和产业化，产生了显著的经济效益，有效的推动了地方经济的发展，形成了专业建设、学科建设与地方经济发展相结合的学科专业特色，有效地促进了化学工程与工艺及相关专业的发展，得到了湖南省科技厅、发改委领导的高度称赞。本学科已成为湘西州及吉首大学科技开发、成果转化、校企联合、产学研合作的窗口，在促进湘西州科技企业和高新技术产业发展做出了一定贡献，为湘西州经济发展提供有力的科学技术支撑。

（三）存在的主要问题

化工专业实验室建设与发展缓慢，特别是随着经济的不断发展，社会对人才要求的不断提高，当前实验室建设难以满足培养人才的需要。主要体现在以下几个方面。

（1）建设基础较为薄弱，仪器设备台件数偏少，种类不全，相互搭配不够合理；仪器设备技术水平不高，落后于化学工程与工艺专业实际需要的发展现状。使本实验室的实验教学效果受到一定程度的影响，面向的专业类别和学生人数受到限制，实验教学的层次难以进一步提升。

（2）新的实验教学体系已经形成，但因为相应实验教学条件的欠缺而无法顺利实施，实验教学内容与化学工程与工艺技术发展的差距进一步拉大。

（3）化工专业现正面临专业认证，专业认证要求的专业实验学时数不少于100学时，实验内容必须涉及到反应工程、化工热力学、化工工艺学、化工仪表与自动化、分离工程等课程，还要求单台设备每次实验人数不多于3人，这就对设备种类、数量、台套数提出了要求，我校现有设备无论是种类还是数量及台套数都离要求有较大的差距。

（4）实验设备台套数严重不足，设备老化严重，严重影响教学效果。部分设备因管路老化已有漏气现象，存在安全隐患。因此，进行化工专业实验室建设迫在眉睫，若不尽快建设将会被无情淘汰。

二、指导思想

（一）项目建设理念

坚持吉首大学“贴近普通民众、造福平民百姓、直接为当地经济社会发展服务”的“平民大学”办学理念，围绕“立足湘西，面向湖南，辐射边区，服务基层”的服务面向定位，紧紧围绕湖南西部民族地区对化学工程与工艺专业人才的紧迫需求，进一步提升吉首大学的科技创新能力及促进西部地区产业结构优化调整，以专业实验室平台建设为手段，以实验教学体系和实验教学模式创新与改革为主线，以保障本科实验教学为重点，遵行“注重实用，适度超前”的原则配置仪器设备资源，全面提高专业实验室建设水平，为高素质本科人才培养和地方经济建设服务。

（二）战略思想以及总体考虑

化学工程与工艺实验室建设的战略思想及总体考虑是以服务学科建设为宗旨，以满足教学科研需要为中心，以提高教学质量、科研水平和人才培养为目标，遵从教学性原则、功能性原则、涉及性原则、开放性原则、创新性原则。通过对化工专业实验室的建设，购置一些较先进的仪器设备，建立以反应工程、化工热力学、化工工艺学、化工仪表与自动化、分离工程和工业催化等实验内容为主体的化工专业综合实验室，进一步改善教学和科研条件。为化学工程与工艺专业及相关专业的实验动手能力的培养、创新实践能力的培养提供保证，为化学工程与工艺专业的专业论证奠定扎实的硬件条件基础。而且可推动地方经济的发展，促进地方人民的脱贫致富，全方位服务于地方经济。

三、总体目标

（一）总体建设目标

通过化工专业实验室规划建设，使实验室整体建设水平达到国内同类高校的先进水平，成为湖南西部民族地区化学工程与工艺专业人才培养和科技研发的重要基地。从而全面提高化学工程与工艺、应用化学、制药工程等专业的实验教学水平。为化学工程与工艺专业、制药工程专业的专业认证打下基础。强化实验教学改革，为培养服务于地方和基层，振兴地方经济的应用型人才奠定坚实的基础。

（二）建设意义

吉首大学地处湘、鄂、渝、黔四省（市）边区的武陵山区，作为湖南西部地区唯一一所综合性民族大学，肩负着培养应用型科技人才的重任，也肩负着振兴地方经济的职责。实施中央财政支持地方高校发展专项——“化工专业实验室” 教学实验平台项目的建设，购置一些较先进的仪器设备，建立以反应工程、化工热力学、化工工艺学、化工仪表与自动化、分离工程和工业催化等实验内容为主体的化工专业综合实验室，进一步改善教学和科研条件，既可以为化学工程与工艺及相近专业学生实验技能和创新能力培养提供良好的实验条件，为学生的科技创新和实验室开放以及实验教学改革提供良好的平台，对促进我校化学工程与工艺专业和学科的建设与发展，增强专业办学实力，进而形成优势和特色，无疑将起到重要的保障作用，又可以对促进本地优势资源合理开发与利用研究提供良好的条件。化工专业实验室的建设，不仅对人才培养和学生创新能力的培养有着重大的意义，而且对地方人民的脱贫致富，推动地方经济的发展，促进湖南西部民族地区化工企业整体水平的提高具有十分重要的现实意义。

（三）可行性分析

1、吉首大学对于中央财政支持地方高校发展专项基金建设项目高度重视，成立了由学校主要领导挂帅的工作领导班子，确立了建设的指导思想，理清了建设思路，明确了建设项目和建设内容，组建了项目的建设机构，制定了切实可行的保障措施，从管理机制、管理队伍、人员保障、组织保障、环境条件、资金筹措等方面确保项目建设的顺利实施并达到预期建设目标。

2、化工专业实验室拥有一支年龄、学历和职称结构合理，教学科研水平较高、团结协作精神好的实验教学师资队伍。

3、经过多年的建设和发展，已经初步建立了符合我校相关专业实际的实验教学体系和教学内容，实验室服务的专业数和学生人数逐年增加，实验室教学人员的实验教学质量和水平在稳步提高，服务地方经济建设的能力不断增强，在人才培养和促进地方化工企业整体技术发展上已开始形成自己的优势和特色，为本项目奠定了良好的建设基础。

四、建设内容

（一）建设目标

项目建设完成后，拟达到以下建设目标：

1、化学工程与工艺实验室整体教学条件得到明显提升，新增仪器设备59台（件），价值380万元，实验室仪器设备数量由35台件增加到94台件，设备总值由50.34万元增加到430.34万元，实验设备整体技术达到先进水平；仪器设备完好率由建设前的83%提高到100%以上，满足实验教学程度由建设前的55%提高到100%；实验室环境大为改善，新增实验室面积100m2，实验室面积达到500m2，实验室管理和运行机制更加科学、合理和规范，实验室服务功能不断增强，实验室的软硬件整体水平达到国内同类高校的先进水平，从而为专业和学科建设提供强有力的硬件支撑。

2、实验教学体系更加完善，实验教学质量和实验室资源使用效益不断提高。新增实验项目13个，改进与更新实验3个，使实验项目数由建设前15个增加到28个，其中“三性”实验比例达100%，实验开出率达到100%；实验室开放度进一步提高，每年接纳120名以上学生开展科技创新和毕业论文实验，以及4名以上硕士研究生开展学位论文实验，受益学生人数每年达180人以上；实验室每年完成实践教学任务达10000（人时数/年）以上。成为我校化学工程与工艺、应用化学等相关专业学生实验技能和创新能力培养的重要平台。

3、促进实验教学队伍建设，建立一支教学水平高、科研能力强、团结协作精神好的专兼职实验教学队伍。项目完成后，实验教学人员具有副高以上职称教师的比例达到67%，具有博士学位教师比例达75%。

4、推动实验教学改革的深入发展。通过不断加强实验室内涵建设，进一步完善实验课程体系，革新实验教学方法，更新实验教学内容，形成不同层次实验项目系列，推动实验教学水平和人才培养质量再上新台阶。

5、化工专业实验手段和能力不断增强，为地方化工企业提供技术服务的能力得到大幅度提升，在地方化工企业整体建设和经济发展中发挥重要作用。

6、按照“教学、科研、人才培养与武陵山地区资源研究、开发、利用有机结合起来，优化人才培养模式，走产学研相结合的实验室建设之路”的专业实验室建设与发展新思路，努力探索化工工程与工艺实验室建设的新模式，在人才培养和促进地方化工企业健康快速发展上，形成实验室建设的优势和鲜明特色，并在西部高校专业实验室建设中起到积极的示范作用。

（二）必要性分析

1、化工专业实验室建设是专业认证和学科发展的需要

工科专业现都要求通过专业认证，而吉首大学地处西部贫困地区，办学条件十分艰苦，教学经费严重不足，导致化工工程与工艺实验室现有仪器设备总量和台套数少，设备技术水平不高，实验项目中综合性、设计性和创新性实验开出不多，已经难以满足高素质专业人才培养的发展需要，远远达不到专业认证的要求。因此，实施化工专业实验室项目建设，是迅速提升专业办学实力和人才培养质量的重要途径，是学校和学院近期专业实验室建设的重点之一，同时也是化学工程与工艺、制药工程、食品等工科专业通过专业认证的硬件支撑的需要。

2、完善实验教学体系，提升实验教学总体水平的需要

实验教学体系的改革创新是深化实验教学改革的前提和基础，是现代教育发展的必然趋势，是提高教学质量，增强教学效果，提高学生综合能力素质，实现人才培养目标的根本保证。化工专业实验室对实验教学体系和教学模式进行了有效的探索和改革，逐步形成了“三层次、三结合、开放式”实验教学新体系，三层次：学生实验技能培养分为“基本技能训练、综合技能培养、应用能力提高”三个层次；三结合：实验教学与地方特色资源开发利用相结合，实验教学与地方化工专业技术人才实践技能的要求相结合，实验教学与现代化工工程与工艺技术发展水平相结合；开放式：提高实验室对学生的开放度，强化学生对实验技能的熟练掌握，开设创新性实验，鼓励学生开展科技创新实验研究，注重学生的个性发展，培养学生创新意识和创新能力。该体系加大了综合性、设计性和创新性实验的比重，强调学生综合实验技能、创新意识和创新能力的培养。本建设项目的实施将更新和增加一批能够反映现代化工工程与工艺技术发展水平的仪器设备，为“三层次、三结合、开放式”实验教学体系的具体实施提供保障，从而全面提升实验教学总体水平与质量。

3、化工专业实验室建设是专业人才培养的需要

专业人才培养目标应符合经济、科技、文化和社会发展要求，吉首大学的“贴近普通民众、造福平民百姓、直接为当地经济社会发展服务”办学理念最核心的内容之一就是为地方培养人才，而湖南西部民族地区化学工程与工艺专业技术人才比较缺乏，严重制约了该地区化工行业技术水平的发展。而本项目的实施将有助于我们加大实践课程教学，积极推进素质拓展训练，以此培养学生的创新能力、实践动手能力。化工专业实验课程开设，保证实验室的正常开放，一方面为学生提供良好的实验教学环境；另一方面也为全校理工科学生参加全国大学生化工设计大赛、湖南省化学实验设计创新大赛提供充分的培训场所、竞赛场地，以保证我校学生在竞赛中取得优异成绩。因此化工专业实验室建设是人才培养的需要。

4、化工专业实验室建设是增强吉首大学办学实力、提高服务地方经济建设能力的需要

开展“化工专业实验室”项目建设，有利于提升吉首大学化学化工类人才培养、科学研究和技术研发实力，以及为地方化学化工事业单位提供技术服务的能力，进而强化我校相关专业和学科的特色，提高学校的办学水平与人才培养质量，增强学校服务区域经济和社会发展的能力，在地方化学化工行业的发展和经济建设中发挥更重要的作用。

（三）建设任务和规划期内各建设项目及内容

1、实验仪器设备的购置与合理配置

完成化工专业实验室建设项目论证、仪器设备采购计划、设备的采购、安装与调试、试运行及验收，对所有仪器设备根据实验项目及其他教学要求进行合理配置。

2、改革实验教学体系，革新实验教学内容

进一步完善实验教学体系，加强实验教学模式、实验教学内容、教学方法与手段的改革与创新。整体优化实验项目和实验内容，完成新增实验的设计，实验教学大纲和学生实验技能考核办法的制定，以及实验教学指导书的编写等任务。

3、实验教学师资队伍建设

制定实验教学师资队伍建设规划，采取相应的激励措施，鼓励实验教学人员提高学历及职称层次，规范实验教学过程，增强实验教学人员的责任意识，提高实验教学水平。通过引进和送出进修与交流相结合的方法，建设一支学历、学缘、职称和年龄结构更加合理，具有较高的实验教学能力、科学研究能力和服务地方化工工业发展能力，责任意识和团队意识强的实验教学队伍。

4、实验室管理组织建设与管理制度改革

建立实验室管理组织机构，明确分工，责任到人。根据实验室建设与发展需要修订或重新制定各项制度，实现管理制度化、科学化和规范化，确保实验室正常、高效运转，实现实验室资源共享。

5、实验室环境改造

根据实验室建设规范及化工工程与工艺专业实验的特殊要求，对实验台桌、水电设施、室内外环境等进行必要的改造。

（四）规划期内各建设项目及具体内容

1、仪器设备建设

按照省级实验教学示范中心的建设标准，坚持“注重实用，适度超前”的原则进行仪器设备建设。新购仪器设备59台套，价值400万元。并根据教学内容重新对仪器设备进行配置，提高实验教学中化工仪器自动化程度和工业化程度，提高仪器设备的使用效率，真正达到优化组合，共享资源的目的。具体实验项目及拟增仪器设备情况见附表3-3和附表3-3-1。

2、实验教学体系建设

以现代化工技术发展需求为导向，以化工专业实验室建设为平台，以提高整体实验教学水平为核心，以培养学生综合实用能力为目标，结合本地区资源特色和化工产业优势，构建并完善“三层次、三结合、开放式”的实验教学体系。新的实验教学体系打破不同课程之间的界限，加大实验教学的独立性，科学设置“三层次”实验教学的实验项目，紧紧围绕“三结合”对实验内容进行整体优化，通过新增实验项目提高综合性、设计性和创新性实验的比例，确保实验教学内容的实用性和先进性，采取“开放式”的实验教学，强化学生创新意识和创新能力的培养，切实提高实验教学质量。

3、实验教学队伍建设

以化工专业实验教学平台项目建设为契机，建设一支学历、学缘、职称和年龄结构更加合理，具有较高的实验教学能力、科学研究能力和服务地方化工企业发展能力，责任意识和团队意识强的实验教学师资队伍。通过严格管理制度，竞争上岗、定期考核，引进奖惩机制，激发教师的工作积极性；采取各种激励措施，改善教师的学历学位和职称结构；采取多种培养方式，提高教师的业务能力。项目完成后，实验教学队伍人数达到12人以上，其中具有副高以上职称教师的比例达到67%以上，具有博士学位教师达75%。

4、实验室管理制度与运行机制改革

化工专业实验室实行实验室主任负责制，全面负责实验室教学及管理工作，实验室主任由学校任免和考核。创新实验室运行机制，实验室的各实验模块实行专家负责制，大型贵重精密仪器实行AB角专家管理。为了确保实验室的正常高效运转，修订实验室现有各项制度，并根据实验室建设与发展需要制定新的管理制度，在完善现有实验室管理制度基础上，增加“大型仪器设备管理和使用制度”、“大型仪器设备操作规程”、“开放实验室管理规定”、“学生创新实验项目申请及执行条例”、“学生毕业论文实验使用实验室的暂行规定”、“实验教学人员工作质量考核细则”、“实验室经费管理与使用制度”、“实验室对外技术服务暂行管理办法”、“化工专业实验室利用效益评估细则”等管理制度，加大实验室开放的力度，在全校的层面上推进实验室的资源共享，扩大实验室建设受益的专业面和学生人数，切实提高实验室建设的效益，注重实验室建设的绩效考核与自我评估。从而使化工专业实验室的建设与管理走上科学化、规范化和制度化的发展轨道。

5、实验室环境建设

化工专业实验室环境建设不仅要按照实验室标准规范进行，同时要考虑化工类实验的特殊要求。更换部分陈旧的实验台桌，改造部分不合理的实验室内部设置，增加必要的卫生消毒设施，保证实验教学环境清洁、整齐、安全、卫生、明亮，三防和三废处理达到标准。

五、建设资金预算及主要用途

化工专业实验室建设项目申请总经费共400万元，其中设备购置380万元，实验室环境改造20万元。本项目计划在2022年内一年完成，所有费用均于2022年安排实施。

六、建设项目实施组织及进度安排

（一）项目建设执行小组

组长：李佑稷

副组长：覃世栋

办公室主任：蒋剑波

成员：彭清静张帆邹晓勇高峰曹文秀雷辉斌卓欧

（二）项目技术负责人安排

项目技术总负责：蒋剑波

实验室硬件条件建设负责人：彭清静

实验教学体系建设负责人：邹晓勇

实验教学队伍建设负责人：蒋剑波

实验室管理制度建设负责人：高峰

（三）项目管理模式

项目建设管理实行专家负责制。在院长领导下，严格执行中央财政支持地方高校发展专项资金项目建设的有关规定，项目技术负责人负总责，确定各建设模块负责人，并明确各建设阶段的具体工作任务，定期开展建设工作的检查和监督，确保项目建设按计划如期完成。

（四）项目进度安排

2019年12月组建项目建设工作执行小组，完成项目论证及实施方案；2022年5月进行标书制作、实验室统筹布局调整及现有实验室的环境改造，2022年11月底以前完成实验室设备的招投标、采购、安装、调试和试运行及验收工作，并开始投入使用。

七、预期效益分析

（一）教学效益

1、本建设项目完成后，化学工程与工艺实验室将新增实验仪器设备59台（件），价值380万元，仪器设备数量达到94台件，设备总值达到430.34万元，设备完好率由83%提高到100%，满足实验教学程度由55%提高到100%，实验用房面积达到500m2。仪器设备配置更为合理，教学服务功能更加完善，总体达到国内同类高校的先进水平。确保“三层次、三结合”实验教学体系的顺利实施，满足我校化学工程与工艺、应用化学等专业实验教学的需要，并为我校化学工程与工艺学科的建设与发展提供强力的硬件保障。

2、本项目实施完成后，将新增实验项目13个，改进现更新实验3个，实验项目数由建设前15个增加到28个，其中“三性”实验比例上升到100%，实验开出率达到100%；使化工专业艺实验室实验教学体系更加完善，实验教学质量和实验室资源使用效益不断提高，成为我校化学工程与工艺、应用化学等相关专业学生实验技能和创新能力培养的重要平台。

3、本项目实施完成后，实验室开放度进一步提高，每年接纳120名以上学生开展科技创新和毕业论文实验，以及4名以上硕士研究生开展学位论文实验，使受益学生人数每年达180人以上；实验室每年完成实践教学任务达10000（人时数/年）以上;学生获学科竞赛20人以上。将有力促进化工专业实验室开放力度，实现资源共享，提高仪器设备的使用效益。

（二）社会效益

项目建设完成后，实验室科学研究条件得到极大改善，科学研究和技术研发实力不断增强，为地方化工企业的发展提供良好的技术服务和有力的技术保障，并逐步发展成为湖南西部民族地区化工工程与工艺技术研发的重要基地，在地方化工工业发展和经济建设中发挥重要的作用，形成实验室建设的优势和特色。

八、保障措施

（一）人员保障

为了保证本项目的实施，学院组织了项目建设领导小组和工作小组，为项目实施提供组织和人员保证。同时，本实验室具有一支职称、学历和年龄结构合理、教学科研水平较高、实验教学经验丰富、富有团结协作精神的专兼职实验教学师资队伍（见附表3-3-4），能确保化学工程与工艺实验室的高效运转。

（二）制度保障

在实验室管理上，采用校院二级管理，实行实验室主任负责制。为了规范管理，学院制定了 “实验室主任职责”、“实验指导教师岗位职责”、“实验室技术人员培训制度”、“学生实验守则”、“实验教学人员管理和考核办法”等一系列实验室管理制度。本项目建成之后，除遵循中央财政支持地方高校发展专项资金项目相关规章制度之外，还将按照学校实践教学资源归口管理的改革方案来执行实验室的日常使用与管理维护，作好本实验室建设项目使用效益的各项统计分析，制定切实可行的措施提高实验室使用效益，推进资源共享，充分发挥国家投资的实验教学资源在本科人才培养和服务地方经济建设等方面的共享效益。

（三）管理队伍

学院成立专门的工作小组，在学校的统一领导下，严格按相关要求开展工作，工作小组人员安排如下：

组长：李佑稷

副组长：覃世栋

办公室主任：蒋剑波

成员：彭清静张帆邹晓勇高峰曹文秀雷辉斌卓欧

（四）组织保障

# 理顺管理体制，建立健全机制，进行科学化管理；提高一线领导的和项目负责人的管理能力和组织能力；发挥项目成员的管理潜力。

（五）环境条件

为了顺利完成化工专业实验室项目建设，在学校的统一协调下，对现有实验室用房进行了优化调整，计划增加100m2实验用房用于该项目的建设，以保证仪器设备进行安装调试，顺利投入使用。

（六）资金筹措

在学校总体目标指导下，严格按照项目要求和财务制度使用项目经费，专款专用；为了确保中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目的顺利实施，学校将自筹20%建设经费给予配套，为本项目建设提供配套经费保障。